项目名称：北大荒（大湾区）生态产业城项目氮气

系统设备采购、安装及配套服务工程

招标编号：GZQS2021HG03002

招

标

文

件

招标人：北大荒中垦（广东）食品科技有限公司

招标代理机构：广州群生招标代理有限公司

目  录

温馨提示：投标人投标特别注意事项	2

第一章 招标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章 招标人需求	17

第四章 合同条款样本	26

第五章 投标文件格式	53

# 温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、投标截止时间为开标前半小时，投标截止时间一到，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

二、本项目投标需要提交保证金 2000 元。

三、招标代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标人代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标文件。

四、请仔细检查投标文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人证明及授权书需法定代表人签字处，应由法定代表人亲笔签署。

五、招标代理机构不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，或出现同一投标人由两名或以上授权代表报名的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

六、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《招标邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因，建议投标人代表提前15-30分钟到达开标会场。

- （本提示内容与招标文件有不一致的，以招标文件为准。）

# 第一章 招标邀请

广州群生招标代理有限公司受北大荒中垦（广东）食品科技有限公司的委托，拟对北大荒（大湾区）生态产业城项目氮气系统设备采购、安装及配套服务工程进行招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、招标编号：GZQS2021HG03002

二、招标项目名称：北大荒（大湾区）生态产业城项目氮气系统设备采购、安装及配套服务工程

三、招标项目预算金额（元）：16万元

四、招标数量：1套

五、招标项目内容及需求（招标项目技术规格、参数及要求）：

1．招标项目内容：本次招标范围为变压式吸附式制氮设备一套（产氮量≥35Nm³/h），主要设备包括：氧氮分离装置（吸附塔、截止阀、气动阀、分子筛、气缸、消声器、气管、底座），氮气缓冲罐、5m3304不锈钢储气罐、氮气过滤器、气体流量计、减压阀、排空阀、控制阀、氮气分析仪、自动报警器、氮气气控制系统，本次招标项目包括其它的深化设计、制造、包装、运输、安装、设备调试、测试、验收、售后服务、保修保养售后服务和相应的备品备件、专用工具、技术资料及向政府质量技术监督等相关部门申请特种设备检定验收等相关的技术服务，直至取得特种设备验收合格后发出的准用证，交付使用。

2．交货时间：制氮设备工期自本项目车间具备安装条件且招标人下发设备进场安装通知之日起至设备安装完成竣工验收合格不超过60日历天（包含设备调试验收工期）；

3．所投标货物须符合国家及行业有关性能技术指标的要求（详见招标文件）。

六、投标人资格要求

1．投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本复印件（加盖投标人公章），同一品牌只能一家投标单位；

2．本项目不接受联合体投标；

3．投标人须提供2018年1月1日至投标截止之日，至少具备三个单个合同金额15万元及以上（含15万元）制氮设备供货和安装的类似业绩，提供合同及验收报告证明资料（以合同签订时间为准，须提供合同原件、竣工验收报告原件的扫描件，至少提供合同首页、标的页，合同需有甲方和乙方盖公章和签字页，否则业绩无效，仅提供业绩表无效）；

4．投标人必须为制氮设备厂家或制氮设备厂家授权经销商，经销商需要提供设备厂家授权证明加盖公章；

七、报名及获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、报名及获取招标文件时间：2021年4月21日至2021年5月10日上午9：00-12：00；下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

2、报名及获取招标文件地点：广州群生招标代理有限公司

3、报名费用及招标文件售价：人民币300元（自带U盘，售后不退）。如需要邮寄另加人民币100元，售后不退。在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

4、购买招标文件时提供报名资料如下：

（1）营业执照复印件；

（2）开户许可证或基本户账户证明；

（3）法人代表证明及授权文件（原件，版本从http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）；

（4）报名表（原件，版本从http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）。

需加盖公章。

八、提交投标文件截止时间：2021年5月11日上午10：00（北京时间）。

九、提交投标文件地点：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2203。

十、开标时间：2021年5月11日上午10：00（北京时间）。

十一、开标地点：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204。

十二、本公告期限（五个工作日）自2021年4月20日至2021年4月27日止。

十三、联系事项

（一）招标人：北大荒中垦（广东）食品科技有限公司

（二）招标代理机构 ：广州群生招标代理有限公司

地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦

联系人：陈先生           联系电话：020-83812782、83812935，18011735206

传真：020-83812783       邮编：510060

# 第二章 投标人须知

### 总体说明

  - 资金说明

自筹资金。

  - 关于限价

本项目的招标预算见第三章《招标人需求》，凡总投标超出招标预算的将被视为无效投标。

  - 适用范围

本项目仅适用于本招标文件所述的投标内容。

  - 合格的投标人

1.4.1. 具有符合招标邀请中合格投标人资格要求；

1.4.2. 已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

  - 投标人应承担所有参与本次投标的全部费用。

  - 合格的货物和服务

1.6.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合相关法律法规的规定和招标人的需求。

1.6.2. 招标人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 定义

    - “招标人”系指招标邀请中所指招标人，亦指业主。

    - “招标代理机构”系指广州群生招标代理有限公司。

    - “投标人”系指向招标代理机构提交合格投标文件的法人。

    - “甲方”系指招标人，合同的一方当事人。

    - “乙方”系指成交中标人，合同的一方当事人。

    - “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

    - “实质性响应”系指符合招标文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制甲方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应招标文件的投标人的公平竞争地位。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 知识产权

投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给招标人使用，其投标中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应投标中。一旦使用投标人提供的产品或服务，招标人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）招标人需求

（4）招标合同（样本）

（5）投标文件格式

2.2. 投标文件的澄清

2.2.1. 投标人如需澄清招标文件的疑点，均应以书面形式加盖公章（电传、传真、电报无效）向招标代理机构提出澄清要求，通知应确保招标代理机构在投标截止日期4天前收到。招标代理机构将用信函、传真等形式做出答复。

2.3. 投标文件的补充和修改

2.3.1. 招标代理机构可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。对招标文件的补充和修正，将会在招标邀请所述网站上公布，并用信函、传真等形式通知所有投标人。

2.3.2. 所颁发的补充通知将于投标截止期前发往所有投标人。该补充通知应作为招标文件的一部分。投标人在收到通知后应在投标文件中予以确认。

2.3.3. 考虑到补充通知的影响，招标代理机构可决定延迟投标时间。

### 投标总则

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人若提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将有可能直接导致投标无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人应用人民币投标。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

    - 投标人的投标明显低于其他投标，使得其投标可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标小组认定该投标人以低于成本投标，其投标应作无效投标处理。

    - 招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

  - 投标文件的构成

投标人编写的投标文件格式详见投标文件目录表。

    - 投标人应按照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的修改及撤回

    - 在投标截止时间前，投标人可以以书面通知的形式向招标代理机构修改或撤回其投标文件。修改后的投标文件须按照本项目规定的投标截止时间之前重新递交，否则，招标代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

    - 在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不允许撤回其投标文件。

- 投标总则

4.1. 投标

    - 全部投标文件应一式三份，正本一份，副本两份，副本可由正本复印而成；投标文件电子版1份，光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。除特别注明外，投标文件应提交纸质文件。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。另按要求单独提交一个“投标信封”。

    - 投标人应对投标项目提供完整的详细的实施方案。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达招标文件指定地点，交予招标代理机构专职负责人,任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州群生招标代理有限公司 （正本/副本/投标信封） 招标项目名称： 招标编号： 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话：

    - 招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人同意延期的投标人根据原截止期所享有的权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

  - 保证金

    - 投标人应向招标代理机构交纳投标保证金人民币 2000 元。

    - 投标保证金为人民币，必须于投标截止时间前一工作日的17：00前以银行划账或电汇的方式到达以下账户（以收款行收到日期为准）：

户名：广州群生招标代理有限公司

帐号：9550 8802 1376 4800 152

开户行：广发银行广州五羊新城支行（代理服务费请不要汇入此账号）

财务联系人：喜小姐        电话：020-83812782

请在转账附言中填写“本项目编号”

为保证保证金转账操作顺利，请投标人详细阅读http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏的《保证金转账操作须知》。

    - 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。

    - 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

    - 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

    - 招标代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

    - 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金：

（1）中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- 开标、评审、成交与签约

- 开标

5.1.1.开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一天公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人授权代表参加。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。

5.1.3.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、（投标人代表共同推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；招标人或招标代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。

5.1.4.经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、总投标和投标文件的其他主要内容。

5.1.5.提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

5.1.6.开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。

5.1.7.如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 评审

5.2.1.本项目由招标人自行组建招标小组。招标小组由五人单数组成。

5.2.2.投标文件的评审

投标文件的评审分两步进行。

（一）投标文件资格性、符合性审查

招标小组将根据招标文件的规定，对各投标文件进行资格性、符合性审查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定合格投标人资格要求的；

- 未按照招标文件规定要求密封、有效签署、盖章的；

- 投标人的投标超过了最高限价的；

- 投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标；

- 投标文件不满足交付使用期的；

- 投标有效期不足90天的；

- 投标人对招标人、招标代理机构、招标小组成员及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件或不符合相关法律、法规要求的。

被招标小组确定为投标文件无效投标的，投标文件即被视为不能通过符合性审（检）查。

（2）招标过程中出现下列情况之一时，本项目作废标处理：

- 符合专业条件的投标人或者对投标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 投标人的投标均超过了招标预算，招标人不能支付的；

- 因重大变故，招标任务取消的。

（3）招标小组审查投标文件是否对招标文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的投标人应实行现场告知，由招标小组或招标人代表将集体意见现场及时告知该投标人，以让其核证、澄清事实。

（二）投标文件详细评审

招标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，即通过符合性审（检）查的投标文件进行评价和比较。

5.2.3.本项目采用综合评标法：

5.2.3.1. 商务技术评定

1.由评委对所有有效投标文件的商务技术部分进行审核和评价，填写《商务技术评审表》，评审内容见附表。

2.将每一个评委的评分汇总，将所有评分进行算术平均，得出该投标人的商务技术评分。

5.2.3.2. 价格评定

1.价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《招标人需求》所明示数量为准；《招标人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

7）对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的组织设计、单价、单价分析表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。若评标委员认为投标人所提交的资料不足以判定其是否低于企业成本的，应要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应否决其投标，按无效投标处理。

2.价格评分：详见附表

5.2.3.3. 综合评分的计算

满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向招标人推荐第一至三名为第一、第二、第三中标候选人。

5.3. 定标与签约

5.3.1.评审结果确定后，招标代理机构应通知评委会推荐的成交候选人在1个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送招标人核对与投标人响应文件中的复印件是否一致。招标人在接到原件之日起1个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交的投标人；核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，书面向招标代理机构提出，并报监督部门核实后按无效投标处理。

5.3.2.招标人确认结果后，由招标代理机构将结果在网站上进行公示。

5.3.3.公示期满后，由招标代理机构向成交候选人发出《成交通知书》，并同时将招标结果通知所有未成交的投标人。

5.3.4.成交候选人应在规定时间内与招标人签订合同。

5.3.5.在订定合同过程中，如发现成交投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，招标人有权取消其成交资格，并将第二成交候选人确定为成交投标人，依此类推。

6.成交服务费

（1）中标人在领取《中标通知书》前向代理机构支付本项目服务费人民币 3000 元。

（2）成交服务费不在投标中单列。

（3）经依法取消或放弃成交资格的，成交服务费不予退还。中标人不按规定交纳中标服务费的，招标代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分招标代理机构保留进一步追索权利。

7.异议

7.1.本项目监督单位：北大荒中垦（广东）食品科技有限公司。

7.2.投标人认为招标过程损害其权益的，可以以书面形式向招标人或代理机构提出异议。

## 附表                资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 具备招标文件中规定投标人资格要求，同时提供营业执照副本、关于资格证明文件的声明函 |  |  |  |
| 投标报价唯一且不高于招标最高限价 |  |  |  |
| 符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按招标文件要求有效提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 投标函及投标有效期符合招标文件要求的 |  |  |  |
| 投标无重大漏项或重大不合理，满足"★"号条款 |  |  |  |
| 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |
| 未发现无效投标的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：1.无效投标的其他情形

（1）评审期间，投标人没有按招标小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（2）经招标小组认定投标文件提供虚假材料的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人对招标人、招标代理机构、招标小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）投标文件的其他无效投标规定；

（7）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

2.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

3.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合文件要求；

4.结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数招标小组成员的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

综合评分表

| - 评标方法和细则 | 综 合 评 分 法 | 招标文件中标注"★"号的为关键条款，对这些关键条款的任何负偏离将导致废标。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、报价部分(满分 50 分） |  |
|  |  | 投标报价 （ 50 分） | （1）评标基准价计算方法：若有效投标报价小于或等于5家时，以所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价。 若有效报价大于5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算数平均值为评标基准价。 （2）当投标报价等于评标基准价的得满分50分。 投标报价与评标基准价相比每低于评标基准价1%（含1%）扣0.5分；每高于评标基准价1%（含1%）扣2分，所有计算得分保留小数点后2位。 |
|  |  | 二、商务技术部分（满分50分） |  |
|  |  | 1.企业实力（满分21分） |  |
|  |  | 备品备件（3分） | （1）投标人每提供1个气控角阀作为备件的，得0.5分，满分1分； （2）投标人每提供1个氮气过滤器作为备件的，得1分，满分2分。 |
|  |  | 供货能力（8分） | （1）2018年1月1日至投标截止时间，承担过制氮项目的制氮量不低180 Nm3/h和氮气纯度大于或等于99.99%的供货与安装项目，每拥有一项得1分，满分4分。 （2）2018年1月1日至投标截止时间，承担过制氮项目的制氮量不低400 Nm3/h和氮气纯度大于或等于99.99%的供货与安装项目，每拥有一项得1分，满分4分。 （相同业绩不重复计分，以合同签订时间为准，提供合同扫描件并加盖投标人公章） |
|  |  | 质量体系认证（3分） | 制氮设备厂家获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每有1项得1分，满分3分。（提供认证证书扫描件并加盖制造商和投标人公章） |
|  |  | 高新技术企业（2分） | 制氮设备厂家获得高新技术企业认证且在有效期内，省级或以上的得2分，市级的得1分,省级和市级不可累加计算。（提供证书扫描件并加盖投标人公章） |
|  |  | 发明专利与实用新型专利（5分） | （1）投标人每具有一项与制氮设备相关的发明专利得1分，满分3分； （2）投标人每具有一项与制氮设备相关的实用新型专利得0.5分，满分2分。 （提供专利证书扫描件并加盖制造商和投标人公章） |
|  |  | 2.项目负责人（满分2分） |  |
|  |  | 拟派项目负责人具有机电类、机械类或电气类等相关专业职称的，初级职称（技术员或助理工程师）的得1分，中级或以上（工程师或高级工程师或正高级工程师）的得2分。（供职称证书扫描件和投标单位为其缴纳的2019年12月至2020年12月的社保证明扫描件并加盖公章） |  |
|  |  | 3.设备质量与技术性能（满分5分） |  |
|  |  | 横向对比各投标人提供的制氮设备的设备材质、制造工艺、气动元件选型、电气元件选型、碳分子筛，设备选型先进性、安全性、稳定性、产品具有独特的技术优势等，优秀的，得4-5分；较好的，得3-4分；一般的，得1-2分；差的，不得分。 |  |
|  |  | 4．技术方案（满分22分） |  |
|  |  | 设备供货、安装、调试、试运行方案（11分） | （1） 确保工期的技术组织措施：在安装工艺、安装方法、安装设备、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的安装进度计划，有安装总进度表或网络图，各项计划表编制完善，安排科学合理，符合本项目安装的实际要求的得0-2分；满分2分，未提供的不得分。 （2） 确保文明安装施工的技术组织措施：针对本项目特点，应有现场文明安装施工计划，环境保护措施，设备保护措施，各项措施科学、正确、合理、可行，有具体实现现场文明安装施工的承诺得0-1分；满分1分，未提供的不得分。 （3） 安装施工及调试运行中的重点、难点及保障措施：安装施工及调试运行中的重点和难点表述准确清晰，针对重点、难点的预防、保障措施科学、正确、合理、可行，能指导具体安装并确保安全的得0-2分。满分2分，未提供的不得分。 （4） 项目组织机构成员至少应包括项目负责人1人、技术负责人1人、资料员1人、安全员1人（提供投标单位为其缴纳的2019年12月至2020年12月的社保证明扫描件并加盖公章），有专门的安全管理人员和制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求的得满分2分，项目组织机构、人员配备、安全制度、技术措施任何一项不完善、不合理的扣0.5分，累计扣分不得超过2分；现场防火、高空作业、重物提升等安全措施得力完善的得满分2分，任何一项安全措施不合理的扣1分，累计扣分不得超过2分。满分4分。未提供的不得分。 （5） 项目应有专门的质量管理制度。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，得0-2分。满分2分。未提供的不得分。 |
|  |  | 验收方案（3分） | 提供完整的验收标准，验收资料目录清单（包括但不限于出厂合格证、设备说明书、质量证明书、图纸等），验收计划（包括验收目标、时间、内容、人员、结果等）合理、可行的得0-3分。满分3分。未提供相应方案的不得分。 |
|  |  | 培训方案（2分） | 培训方案（内容包括但不限于：培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训结果）详细、可行的得0-2分。满分2分。未提供相应方案的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | （1）售后服务承诺最优的，得2分，较好的，得1分，其他得0.5分。没有不得分。满分2分 （2）技术服务、售后服务体系完善，维保方案可行，免费维保期满后仍能提供免费售后服务的得0-2分。满分2分。未提供相应方案的不得分。 （3）售后服务免费质量保修期承诺每增加1年得1分，满分2分。 |
|  |  | 定标原则：满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。 |  |

# 第三章 招标人需求

一、技术需求明细

1．基本技术参数及技术要求

- 1.1.招标范围

本项目包括制氮系统全套设备的供货，安装、调试、培训、质量保修、办理相关的特种设备许可证等配套服务。

数量：1全套，详见“制氮系统设备采购一览表”。

项目投标限价：人民币16万元

1.1.1.主要作业设备；

1.1.2.设备安装、开孔固定、系统调试等设备配套工作；

1.1.3.本项目为固定总价合同，投标报价应包含中标人完成合同项下所有工作且达到验收标准所有费用招标文件中所列清单未对一切细节作出规定，投标人提供的所有货物和服务（包括设计、制造、测试和安装）都应根据自身工艺及设备实际情况进行报价。清单中未列的其它投标人认为需补充的设备或事项，投标人投标时应自行补充列明，但总价不得超过投标最高限价16万元 。因招标人更改工艺增加设备设施导致投标人增加费用的，双方另行签订补充协议；

1.1.4.本项目投标警戒价为人民币11.2万元（投标限价的70%），凡低于警戒价的报价均须提交成本说明及证明材料，未提供或评标委员会认定该报价为低于成本价报价、不能正常履约的，作无效投标处理。

1.1.5.投标报价已包含完成合同项下所有工作且达到验收标准的各种材料、设备、人力、运输、政策调整等市场风险，投标人可在投标文件中提出更优技术方案，但需详细列明方案优劣对比及各项技术参数，并列出详细清单报价，总价不得超过投标最高限价，中标后招标人将不再因市场情况的变化而调整价格。

1.1.6.投标报价已包含总包服务费和施工生活用水、用电费用等，中标人签订合同后可自行与施工总承包单位协商相关事宜。

1.2.项目描述

1.2.1.设备说明及设备清单详见《制氮系统设备采购一览表》；

1.2.2.设备、系统主体要求：

1.2.3.制氮设备产氮量不低于35Nm³/h，氮气出口压力不低于0.6Mpa，氮气纯度99.99%无异味，出气过滤精度不低于0.01um，系统采用全自动控制，氮气质量达到食品级要求。

1.3.基本技术要求

提供设备（含辅助配套设备）必须符合国家和行业的规范标准，设备的设计、制造技术水平、不低于中国国家或行业标准,其性能在业内须有较好的认可度，包括但不限于以下标准：

GB/T 3864-2008     《工业氮》

GB/T8979-2008      《纯氮、高纯氮、超高纯氮》

JB/T 6427-2015     《变压吸附制氧、制氮设备》

GB29202-2012       《食品添加剂氮气》

GB 29202-2012/XG1-2016 《食品安全国家标准 食品添加剂 氮气》国家标准第1号修改单

GB/T14295-2019     《空气过滤器》

GB10893-2008       《压缩空气干燥 规范与试验》

GB/150-2006        《钢制压力容器》

其它分别详见<<制氮系统设备采购一览表>>的技术要求

1.4.产品质量要求

1.4.1.符合国标及行业标准。

1.4.2.符合国家质量计量部门鉴定标准。

1.4.3.符合招标人的性能、技术要求。

1.5.工艺经济指标要求

供货方所提供的设备经济技术指标应符合前述设备运行技术指标的要求，

详见《制氮系统设备采购一览表》

1.5.1.设备调试

若调试或性能测试未能达到合同及附件中所规定的条件与性能，招标人允许投标人在15天内再进行调试或测试。重新进行调试和性能测试前，投标人若对设备进行修改和调整，招标人可予以协助，所有进行修改、调整或更换的费用由中标人负责。

1.5.2.工艺及设备验收

1.5.2.1.根据国家相关规范，符合JB/T 6427-2015 《变压吸附制氧、制氮设备》的内容标准和招标人技术要求；

1.5.2.2.产品质量：如达不到招标文件要求，不予验收；

1.5.2.3.设备性能技术指标达不到本招标文件要求，按以下方式处：

直接影响制氮流量、纯度、过滤精度，且经调试整改仍不能达到技术要求，则无条件退货，同时赔偿由此给招标人带来的直接经济损失；

以上无条件退货的前提是中标人先退还招标人所付本机货款以及赔偿给招标人因此给招标人造成的直接经济损失后,再由中标人自行将相应设备拉回。

1.6.主要设备控制要求表、配置和工艺技术要求控制

详见《制氮系统设备采购一览表》中各个单项技术经济指标要求及技术要求。

2.采购、 制作、安装原则及主要要求

2.1.严格按照设计工艺施工图纸技术要求采购主机设备、制作、安装设备，设备和非标准件等“经济、合理、安全、可靠”；

2.2.选用新颖材料和配件，设备结构先进、合理；

2.3.确保整个系统运行安全、可靠，延长设备使用寿命；

2.4.设备安装、电缆等安装布局必须合理、整齐、美观；

2.5.其它未涉及之处按照图纸要求处理及按照招标人要求执行：

2.6.电机：进线接线盒须配备螺纹接口，配备合适的电缆锁头，电机接线必须用合适的铜接线耳，接地线需接到电机接地端，电缆无裸露铜线；

2.7.设备插座、维修电箱需要规范接地线，安装剩余电流动作保护器（30mA，0.1秒）；

2.8.电柜：布线整齐，接地线需要接到接地端，各接线无裸露铜线，裸露接线需用电气绝缘胶带包扎并套阻燃绝缘热缩管，接线端用专用铜接线耳，电柜内有裸露接线端或铜排需要做透明绝缘的隔板做防接触，破损电缆需要修复后使用；成套电柜、电箱需取得3C认证；

2.9.电缆：电缆的选择必须大于设备的额定电流，具体需要按照国家标准设计；电缆铺设要整齐，无交叉大电缆放置在底部，小电缆在上部，且呈三角形态；电缆铺设桥架穿管避免损伤，应使用金属扎带固定电缆，裸露电缆包扎需用电气绝缘胶带包扎并套阻燃绝缘热缩管；电缆穿电箱、设备接线需用合适电缆锁头安装固定；

2.10.桥架：铺设要美观，各连接口要打磨光滑防止刮伤电缆，桥架过墙、进电柜间的孔洞需要用防火泥密封。桥架连接全长应不少于2处与接地（PE）连接，非镀锌电缆桥架间连接板用不小于4平方毫米铜接地线；

2.11.机械转动：裸露的机械转动部份如链条、联轴器、转动机械手臂等需要安装防护装置，防止接触，防止造成人员伤害；其他动作机构做好安全设施配置；

2.12.要求所有设备在紧急情况可现场紧急制动，停止运行，减少设备损伤和对操作人员的伤害；

2.13.要求设备、电气等安装严格执行相关规范标准和招标人要求，严禁违章作业和冒险作业。

2.14.要求设备中标人在土建施工过程中提前介入，做好预埋设备、设施检查准备工作，避免造成后期设备进场安装时返工、误工等情况发生。

★2.15.中标人如自身不具设备安装专业承包资质的，须将安装部分委托给具备《特种设备安装改造维修许可证（1级）》或《取得压力容器制造许可资格》可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装、改造、维修工作或取得压力管道安装许可资格的公司，自身具备资质的，投标时提供资质复印件，不具备的，提交承诺函(承诺函：承诺所提供的设备安装专业承包的公司具备本项目设备安装承包资质，承诺安装所出现的问题由投标人负责)，格式自拟。

2.16.现场设备和压力容器的安装、操作、安全员等人员需具备符合相应工作的，国家相关规定的特种作业证。

3.备品备件及特殊工具

中标人负责提供保证正常使用的备品备件、易损件、常用工具及特殊（专用）工具，投标时应提供明细表。备品备件、易损件、常用工具及特殊（专用）工具，相关费用应已包含在报价中，未包含在报价中的，应在投标文件内详细列明并说明原因。

4. 技术文件资料

4.1.投标人应给招标人提供一套完整的资料（电子版、一套正本、四套副本）；

4.2.投标人提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体字编写；

4.3.应提供详细的交货清单及备件清单；

4.4.提供详细的货物装箱清单、产品合格证、使用说明书、安装图纸。

5. 产品质量、质量保证

5.1.投标人须提供质量保证，保证所有产品都无材料或加工缺陷；

5.2.质保期内发现的产品质量问题，由中标人免费负责维修、更换，相应零部件由中标人免费提供并负责人员的一切费用，满足招标人工期和质量要求；

5.3.投标人保证本设备经过其正确安装及调试后在整个系统运行后达到合同规定要求；

5.4.质保期范围内对产品的维修以及检测应尽可能在招标人现场进行，如确实不具备条件，将在中标人的售后服务中心进行，所有费用由中标人承担；

5.5.满足国家相关标准和行业技术标准。

6. 设备制造标准和要求

投标人提供的设备必须符合国家及行业相关的技术标准规范、法律、法规，保证所用设备及配件无材料或加工缺陷。

7. 技术服务和优惠条件

7.1.投标人列出工艺、设备、调试方案（人员、时间、费用）；

7.2.投标人应在设备安装期间派工程师到现场进行技术指导，投标总报价应考虑因此产生的费用；

7.3.中标人应以最快的响应来满足用户提出的服务要求；

7.4.中标人需在招标人现场免费对招标人技术人员进行技术培训和对安全人员进行安全方面专项培训，并在进场和安装完成验收时进行安全联合验收合格后投入使用。内容包括：设备的操作、安装、维护、维修等，时间由招标人确定；

7.5.投标人提供现场安装及调试的服务，包括单台设备调试、设备软件调试工作，时间根据工程需要确定，验收期限另行商定；

7.6.在质保期内，如质量存在问题，投标人在接到招标人通知24小时内到达招标人现场对存在的问题免费维修或更换；

7.7.在质保期外，如设备存在问题，投标人服务工程师会在接到招标人通知24小时内赶赴现场进行处理。如需换备件，费用双方协商收费；

7.8.设备交付使用验收合格后，质保期不低于24个月。

8. 投标报价总体要求

8.1.投标人的投标报价应含税费；

8.2.投标人应按招标文件要求填报各项目的明细表，包括分项报价、原产地、生产商、性能描述等；投标时应对系统进行详细分项报价；如果招标人所列设备清单与投标人的工艺有差异或遗漏，请单独列明并报价；

8.3.备品备件、外协外购件需列出表格，项目包括：品名、规格、数量、制造商、技术要求、单价、总价等内容；

8.4.技术服务中的技术培训、现场安装、调试指导等分项报价；

8.5.中标人负责把全部设备运输到招标人施工现场，并承担安装、调试、培训等一切费、税（含关税、保险费、进口环节增值税等各种税费）。

9. 其它技术需求及备注：

9.1.投标人应注意本“设备需求中技术要求”中所指出的每种设备的配置、材料和设备标准，以及所列举的参考品牌或厂家仅起说明作用，并无限制性。投标人在投标中可选用替代标准的品牌，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格之要求，并提供替代品牌的第三方证明材料，以证明投标人提供的替代品牌之设备配置、材料和设备，其参数、技术指标、性能等同或优于本“设备需求中技术要求”中的对应技术要求；

9.2.中标后提供的设备、原材料价格不随市场价格波动而做出调整。

10. 电控系统：

10.1.投标人所提供的产品应是技术先进、成熟、稳定；

10.2.投标人所提供的电气设备和元器件，机械设备及其它的配套产品都必须符合本招标文件技术规范书和国家现行规范标准的要求，为出厂后没有使用过的全新产品。国家有关部门已明确淘汰及市场上淘汰的产品不得用于本项目；

10.3.电器元器件：推荐采用施耐德、ABB、西门子、三菱、欧姆龙等品牌产品；

10.4.投标人应详细了解项目总体情况，统一考虑控制系统工程的设计和实施，系统结构、设备选型等；

10.5.投标人有义务根据需要与其他相关专业设计或其他供货厂商之间进行协调，确认和落实相互之间的对接问题，确定的结果最终应经用户认可；

10.6.投标人在投标文件中的技术规范书部分应列明是否响应本技术规范书的所有要求，偏差（无论多少）都必须清楚的表示在投标文件的“差异表”中；有无差异投标人均需对其所设计、安装的系统的技术参数、技术性能、质量及使用寿命负责；

10.7.工作及供货范围：

投标人应完成制氮系统设备、详细细化设计工作，应满足招标人要求；

从变配电所低压配电柜的输出端到制氮机主控制柜进线的主动力输入端的主电源电力电缆及其敷设由招标人负责提供。其余所有本工程系统以及其它辅助系统的电气自控系统（已明确者除外）的采购、供货、安装、检定、调试、验收、均由投标人负责。投标人应按本技术规范书的要求完成系统的设计、系统硬件设备集成、软件开发、主要设备出厂前的运转检验等工作，负责完成设备到现场的运输、保管、安装、调试、试运转、考核验收，直至招标人签发验收合格证书以及技术资料文件交付、技术培训和售后各项服务。包括未在本规格书中未提到资料和工作内容。

10.8.采用的技术规范和标准

本项目电气系统、施工安装、设计，应满足以下技术规范和标准，包括但不限于下列技术规范和标准，有最新标准应按照新标准执行。

GB50054-2011       《低压配电设计规范》

GB50311-2007       《综合布线系统工程设计规范》

GB50217-2018       《电力工程电缆设计标准》

GB50093-2013       《自动化仪表工程施工验收规范》

GB/T13384-2008     《机电产品包装通用技术要求》

- 二、项目清单及技术要求

制氮系统设备采购一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附塔 | 2个 | ★1.产氮量不低于35Nm³/h设计 2.工作压力不低于0.8Mpa ★3.压缩空气压力不低于0.75MPa，产氮气压力不低于0.6Mpa 4.符合变压吸附制氧、制氮设备行业标准 5.符合压力容器设计标准规范 6.设备表面采用喷砂处理，除锈蚀达到Sa2.5级 7.设备外表层防腐寿命为不低于8年 8.提供合格证、材质证明 推荐厂家/品牌：广州广众、江门同达、昱晨容器、云志容器或提供具备生产能力和符合规范要求的投标人自主品牌产品。 |
| 2 | 氮气缓冲罐 | 1个 | 1.容量/压力：不低0.3m³/0.8Mpa 2.符合压力容器设计标准规范 3.设备表面采用喷砂处理，除锈蚀达到Sa2.5级 4.设备外表层防腐寿命为不低于8年 |
| 3 | 不锈钢氮气储气罐 | 1个 | ★1.容量/压力：不低5m³/0.8Mpa 2.符合压力容器设计标准规范 3.提供合格证、材质证明 ★4.壁厚，不低于6mm ★5.SUS304不锈钢 推荐厂家/品牌：广州广众、申江、申强 |
| 4 | 碳分子筛 | 足量 | ★1.按照吸附塔罐体足量提供 ★2.产氮气纯度不低于99.99% 3.在提供合格压缩空气使用期限不低于6年 抗压强度不低于100N/颗 4.提供相关技术参数证明 5.推荐厂家/品牌：日本武田、日本岩谷、德国BF 6.应不低于300KG，满足产氮量设计要求 |
| 5 | 气控角座阀 | 按照厂家设计数量提供 | ★1.制氮机吸附塔气路控制使用气控角座阀 2.设计动作寿命300万次 3.推荐厂家/品牌：德国洛克、丹佛斯、韩国ESG、德国宝得、德国盖米、SMC |
| 6 | 电磁阀 | 按照厂家设计数量提供 | 1.采用直流电压24伏 2.推荐厂家/品牌：亚德客、费斯托、SMC |
| 7 | 气流分布器 | 2个 | 由厂家按照提供制氮设备，按照实际设计制作 |
| 8 | 气体调压阀 | 1个 | 1.带过滤、给油功能 2.带压力表 3.推荐厂家/品牌：亚德客、费斯托、SMC |
| 9 | 在线氮气分析仪 | 1个 | 1.数码显示 2.测量范围：0～10/100/1000ppm,1%O2 3.测量精度：≤±5%F.S（10～100 ppm），≤±2%F.S（0～2%），≤±1.5%F.S（0～21%） 4.响应时间：T90≤30s 5.稳定性：≤±1%F.S（168h） 6.模拟输出信号：4～20mA 7.传感器寿命： >20000h（正常使用条件） 8.测量范围79.00%~99.999% 推荐厂家/品牌：上海昶艾、梅思安、英思科 |
| 10 | PLC | 1套 | 1.按照设计满足使用需求提供 2.直流24V供电 推荐厂家/品牌：西门子、欧姆龙、三菱 |
| 11 | 触模屏控制系统 | 1套 | 1.按照设计满足使用需求提供 2.直流24V供电 3.基本232/458通信接口 推荐厂家/品牌：西门子、欧姆龙、三菱、威伦 |
| 12 | 气体质量流量计 | 1只 | 1.24V DC供电 2.输出信号：4～20mA 3.测量气体精度等级：1.5级 推荐厂家/品牌：美国矽翔、Brooks、e+h、常州双环、中核仪表 |
| 13 | 消声器 | 1只 | 排气消声器，由厂家按照设计提供。 |
| 14 | 底座 | 1套 | 由厂家按照设备设计尺寸提供 |
| 15 | 除油过滤器 | 1套 | 1.残留油分含量≤0.001 ppm 2.处理压缩空气量不低于0.7 Nm3/min 3.椰壳活性炭 4.活性炭密度550Kg/m3 |
| 16 | 氮气过滤器 | 2只 | 1.氮气处理量不低于35Nm3/h ★2.过滤精度0.01um 3. 符合GBT 14295-2019 空气过滤器标准及相关规定，适用于食品直接触用气标准 推荐厂家/品牌：纽曼泰克、好利旺、多明尼克 |
| 17 | 除菌过滤器 | 1只 | 符合GBT 14295-2019 空气过滤器标准及《食品添加剂氮气》相关规定，适用于食品直接触用气标准 |
| 18 | 安全阀 | 4只 | 1.吸附塔、缓冲罐、储气罐的安全阀 2.提供检定合格证 推荐厂家/品牌：上海阀门厂、浙江永一、北京航天 |
| 19 | 压力表 | 4只 | 1.测量范围 0-1.6Mpa 2.精度等级不高于1.6 3. 提供合格证 |
| 20 | 电控柜 | 1套 | 1.按照规范接线 2.符合GB50054—2011、GB50054—2011配电设计规范 电控柜电气元件推荐厂家/品牌：施耐德、ABB、西门子、欧姆龙、伟明。 |
| 21 | 安装（1楼） | 1项 | 设备到现场指定位置的吊装安装和固定 |
| 22 | 连接件 | 1项 | 螺丝、法兰、管道、阀门等，设备自动排水管道需安装到现场指定的排水点。 |
| 23 | 检定 | 1项 | 投标人负责设备、安全阀、储气罐等的特种设备检定工作，检定合格后提交招标人，负责氮气设备调试完成正常使用后的，经国家认可的第三方检测机构出具的，食品添加剂用氮气的质量检测证明。 |
| 说明：制氮设备的氮气储气罐出气需达到食品级用气要求。 |  |  |  |

注：以上清单内容如有遗漏的，投标人可根据提供工程设备具体情况自行增加或调整，增加内容应另行列明清单并报价，设备清单须详细描述：生产厂家、产地、品名、型号、规格、设备功率、性能、技术指标等，如投标人因没根据自己所提供设备增加或调整零配件、软件系统等，造成设备不能正常安装使用及通过验收，由投标人自行负责，对招标人造成损失的，需按时予以赔偿。

- 第四章 合同条款样本

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

合同主要条款

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 交货方式 | - 卖方送货至项目实施地点 |
| 2 | - 交货时间、地点 | - 制氮系统设备排产期由供应商自行考虑，不计入项目工期；待设备具备安装条件且招标人下发设备进场安装通知之日起至设备安装完成竣工验收合格不超过60日历天（包含设备调试验收工期）；广州市南沙区横沥镇群新路北大荒（大湾区）生态产业城项目园区内。 |
| 3 | - 备品备件要求 | - 免费提供货物验收合格后1年内所需的备品备件 |
| 4 | - 质量保证期 | - 为合同货物最终验收合格后不低于24个月 |
| 5 | - 培 训 | - 2 天，10人；培训地点：项目地点。 |
| 6 | - 履约保证金 | - 签约合同价的5％（银行履约保函或银行对公转账）；（银行履约保函在项目竣工验收合格后退还，银行对公转账的履约保证金在竣工验收合格后15个工作日内无息返回） |
| 7 | - 安全保证金 | - 签约合同价的1%（银行对公转账）(竣工验收合格后，无安全问题15个工作日内无息返回） |
| 8 | - 付款方式 | 合同签订后，投标人提交履约保证金（银行履约保函或银行对公转账）和安全保证金（银行对公转账）后10个工作日内，招标人支付合同总价款20%的预付款；制氮设备全部进场，经招标人组织初步验收通过后10个工作日内支付至合同总价款的50%；项目设备安装完成，并经招标人确认后10个工作日内支付至合同总价款的70%；项目调试竣工验收合格，取得相关设备的特种设备使用证明，并经审计审核完成后10个工作日内，支付至审计审核确认的最终总价款的90%；审计审核得出的最终总价款10%作为质量保证金。质保期满一年后，且经招标人验收通过，无质量和服务问题10个工作日内，无息支付审计审核得出的最终总价款5%，质保期满两年后，且经招标人验收通过，无质量和服务问题10个工作日内，无息支付审计审核得出的最终总价款5%。 招标人可选择银行对公转账或承兑汇票或国内信用证等方式支付合同价款。 招标人每次支付设备款项前，供货方需先提供本企业开具的等额的增值税专用发票，因供货方不能提供发票，招标人不支付设备款。质保金的增值税发票在支付竣工验收款时一次提供。 合同签订后5日内中标人需提交合同额5%的履约保证金或银行履约保函。如提供银行履约保函，则保函出具银行限定为工行、农行、交通、招商银行，调试完毕验收合格后银行履约保函失效。 合同签订后5日内中标人需提交合同金额1%的无条件安全保证金。竣工验收合格后，未发生安全事故的15个工作日内无息返回。 |
| 9 | - 免费维修与更换缺陷部件的期限 | - 为卖方收到买方通知后24小时内 |
| 10 | - 验收及处罚 | 1. 制氮设备符合国标和行业设备验收通用规范和甲方现场要求； 2. 投标人提供的货物必须是全部完整无损全新的货物； 3. 产品除符合国家有关技术标准外，应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足国家与地方、行业的产品规范以及质量技术标准，货物的验收要求达到招标要求的验收标准； 4. 工作电源，满足相关电气设计安装技术要求和规范标准； 5. 验收时出现的质量问题，由中标人负责。中标人负责包换、包退，并承担调换、退货的所有费用。中标人不能退换，按不能交货处理； 6. 自招标人发出设备进场通知之日起，中标人须在15日历日内按照供货计划发货到招标人项目地点，因中标人安排组织不当等原因导致交货延期的，每延迟一天赔偿招标人合同总价的0.5%，赔偿总额不超过合同总价，若延期时限超过30天，招标人将视为中标人不能履行采购合同，招标人将按照招标文件及签订的合同中相关条款解除合同并对中标人进行索赔。 7. 在验收的过程中（验收包括招标人认为有必要的验收，包括但不限于发货前到中标人工厂初验、货到现场验收、单机调试验收、联机调试验收等），招标人有权要求中标人对不合格货物进行退换货，中标人拒不退换，招标人有权按照货物价款的3倍要求索赔，且中标人所供货物中不合格货物超过合同总供货量的1%时，招标人可根据情况对中标人作出合同总价5%-10%的索赔；当中标人所供货物中不合格货物超出5%时，则中标人将视为不能履行采购合同，招标人将按照招标文件及签订的合同中相关条款对中标人进行索赔； 8. 单台设备、联机设备运行正常，检定合格经运行24小时正常使用无任何事故停机，各项参数达到设计要求，视为设备安装验收通过； 9. 设备运行达标； 10. 设备制造工艺指标达标 ； 11. 产品品质满足国家和行业规范标准； 12. 人员培训：中标人应对招标人操作人员、维修人员免费培训，培训至操作人员能够熟练操作，维修人员能够排除一般故障和应对使用过程中的突发情况。培训地点：项目地点。 |
| - 适用于本合同条款的额外增加变动：在签订合同时另定 |  |  |

合同编号：

《采购合同》

一般货物类

第一部分 合同协议书

采购单位（甲方）：北大荒中垦（广东）食品科技有限公司  采购计划号：_______________

供应商（乙方）：                                      项目编号： _________________

签订地点 ：广州市南沙区                               签订时间： _________________

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称： 北大荒（大湾区）生态产业城项目氮气系统设备采购、安装及配套服务工程

2.项目地点： 广州市南沙区横沥镇群新路北北大荒（大湾区）生态产业城内        。

3.立项批准文号：                               。

4.资金来源：     自筹资金                      。

5.项目承包范围：

本项目为交钥匙工程，本次招标范围为变压吸附式制氮设备一套（产氮量≥35Nm³/h），主要设备包括：氧氮分离装置（吸附塔、截止阀、气动阀、分子筛、气缸、消声器、气管、底座），氮气缓冲罐、5m3304不锈钢储气罐、氮气过滤器、流量计、减压阀、排空阀、控制阀、氮气分析仪、自动报警器、气控制系统，本次招标项目包括其它的深化设计、制造、包装、运输、安装、设备调试、测试、验收、售后服务、保修保养售后服务和相应的备品备件、专用工具、技术资料及向政府质量技术监督等相关部门申请特种设备检定验收等相关的技术服务，直至取得特种设备验收合格后发出的准用证，交付使用。

具体详见设计图纸和供货一览表。

第二条 合同工期

制氮设备工期自本项目设备车间具备安装条件且甲方下发设备进场安装通知之日起至设备安装完成竣工验收合格不超过60日历天（包含设备调试验收工期）。

第三条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币总计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、相关税金等全部费用。

第四条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.产品质量合格，符合制氮设备行业设备验收通用规范和甲方现场要求。

验收的通用规范包括但不限于：

GB/T 3864-2008     《工业氮》

GB/T8979-2008      《纯氮、高纯氮、超高纯氮》

JB/T 6427-2015     《变压吸附制氧、制氮设备》

GB29202-2012       《食品添加剂氮气》

GB/T14295-2019     《空气过滤器》

GB10893-2008       《压缩空气干燥规范与试验》

4.验收时出现的质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包退，并承担调换、退货的所有费用。乙方不能退换，按不能交货处理。

第五条 签约合同价及合同价形式

1.签约合同价：人民币（大写）            (¥*******元)；

2.合同价格形式：        。

第六条 项目负责人

乙方拟派项目经理：                             甲 方 代 表：______________

联系电话：                ________             联 系 电 话： ______________

监理单位（如有）：                             总监理工程师：______________

第七条 项目邮箱及文件接收

1.甲方邮箱：                                  乙方邮箱：____________________

邮箱为甲乙双方接收或发送的电子文件资料的指定邮箱（文件资料包括但不限于设计成果文件、设备采购安装合同（单）终稿、联系函、通知函等），只有通过指定邮箱接收或发送的电子文件资料才被认可为有效最终文稿，其他如微信、QQ等往来电子文件资料的情况均不被双方公司认可，为无效文件资料。

2.文件接收：

甲方文件送达（邮寄）地址：广州市南沙区黄阁镇南府路1号1604房                       （如有变更再行通知），  收件人：              电话：            。

乙方文件送达（邮寄）地址：                    （如有变更再行通知），收件人：      ，电话：        。

第八条 合同文件构成

本合同文件构成及解释顺序如下：

1.中标通知书；

2.合同协议书；

3.合同专用条款及其附件；

4.合同一般条款；

5.招标文件；

6.投标文件；

7.设计图纸、技术规范书、货物清单；

8.技术标准和要求；

9.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

第九条 权力及义务

1.甲方在验收时对不符合本合同要求的产品有权拒绝接受和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权要求甲方按照合同及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

8.乙方负责办理设备安装完成后压力容器、安全阀、压力表等需要质量安监等政府部门规定的特种设备检定工作，并承担相关检定费用。

9．乙方需要取得经政府相关部门认证的特种设备验收和使用的相关证件给甲方。

10.乙方如自身不具设备安装专业承包资质的，须将安装部分委托给具备《特种设备安装改造维修许可证（1级）》或《取得压力容器制造许可资格》可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装、改造、维修工作或取得压力管道安装许可资格的公司，自身具备资质的，投标时提供资质复印件，不具备的，提交承诺函(承诺函：承诺所提供的设备安装专业承包的公司具备本项目设备安装承包资质，承诺安装所出现的问题由投标人负责)，格式自拟。

第十条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                。

3.乙方负责合同标的物（货物）的运输，合同标的物（货物）在运输过程中的毁损、灭失、损坏等风险、责任由乙方承担。

第十一条 交付和验收

1.交货时间： 制氮设备自本项目车间具备安装条件且甲方下发设备进场安装通知之日起至设备安装完成竣工验收合格不超过60日历天（包含设备调试验收工期）； 地点：广州市南沙区横沥镇群新路北大荒（大湾区）生态产业城项目园区内。                   。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后按验收方案规定进行验收，乙方提交完整验收申请，甲方收到申请5个日历天内组织验收，验收完毕后5个日历天内出具验收报告，验收合格为竣工，验收不合格，责令乙方整改，再重复验收程序。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲乙双方单位的公章，甲乙双方各执四份。

5.甲方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个日历天内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3个日历天内及时予以解决。

7.验收标准及要求

7.1.合格，符合制氮设备行业设备和安装验收通用规范和甲方现场要求。

7.2.乙方提供的货物必须是全新的货物，而且要完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准，产品外观包装方面做到美观、大方、简洁。货物的验收要求达到招标要求的验收标准。

7.3.验收时出现的质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包退，并承担调换、退货的所有费用。乙方不能退换，按不能交货处理。

7.4.自甲方发出设备进场通知之日起，乙方须在15日历天内按照供货计划发货到甲方项目地点，因乙方安排组织不当等原因导致交货延期的，每延迟一天赔偿甲方合同总价的0.5%，赔偿总额不超过合同总价；若延期时限超过30天，甲方将视为乙方不能履行采购合同，甲方将按照招标文件及签订的合同中相关条款解除合同并对乙方进行索赔。

7.5.在验收的过程中（验收包括甲方认为有必要的验收，包括但不限于到乙方工厂初验、货到现场验收、单机调试验收、联机调试验收等），甲方有权要求乙方对不合格货物进行退换货，乙方拒不退换，甲方有权按照货物价款的3倍要求索赔，且乙方所供货物中不合格货物超过合同总供货量的1%时，甲方可根据情况对乙方作出合同总价5%-10%的索赔；当乙方所供货物中不合格货物超出5%时，则乙方将视为不能履行采购合同，甲方将按照招标文件及签订的合同中相关条款对乙方进行索赔。

7.6.单台设备、联机设备运转正常，连续开机24小时以上无任何事故停机，允许重复调试一次，满足验收要求，无任何故障后，视为设备安装验收通过。

7.7.设备质量、性能、安全性、标准等均应达标：

7.7.1.制氮设备、安装、压力容器等符合国家和行业规范标准和甲方现场要求；

7.7.2.投标人提供的货物必须是全部完整无损全新的货物；

7.7.3.产品除符合国家有关技术标准外，应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量和技术标准；

7.7.4.设备运转正常，使用无任何事故停机，各项参数达到招标要求；

7.7.5.制氮设备符合电气相关标准；

7.7.6.设备符合相关氮气、压缩空气、压力容器等国家和行业相关标准；

7.7.7.氮气设备符合设计规范标准。

7.8.人员培训：分别派设备调试人员和维修人员全程参与培训，培训至甲方工人可独立操作。培训时长不少于2天，培训人员不少于10人；培训地点：项目地点。

第十二条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），但乙方进场的总包服务费和施工生活用水、用电、施工人员住宿等费用由乙方自行与施工总承包单位协商解决，甲方不予承担。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：设备安装调试完全，甲方安排的时间。地点：设备安装项目地点       。

第十三条 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修起止时间（应不少于24个月）：                   。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.甲方正常使用后，乙方每年组织不低于2次的上门培训，同时每季度派专业技术人员进行设备巡检，巡检过程中发现的故障及软件问题进行免费维修及升级，并向甲方提供检查报告。

第十四条 付款方式

1.合同签订后，乙方提交履约保证金和安全保证金后10个工作日内，甲方支付合同总价款20%的预付款；

2.制氮成套设备全部进场，经甲方组织初步验收通过后10个工作日内支付至合同总价款的50%；

3.项目设备安装完成，并经甲方确认后10个工作日内支付至合同总价款的70%；

4.项目调试竣工验收合格，并经审计审核完成后10个工作日内，支付至审计审核确认的最终总价款的90%；

5.审计审核确认的最终总价款10%作为质量保证金。质保期满一年后，且经甲方验收通过，无质量和服务问题10个工作日内，无息支付审计审核确认的最终总价款5%，质保期满两年后，且经甲方验收通过，无质量和服务问题10个工作日内，无息支付审计审核确认的最终总价款5%；

6.甲方可选择银行对公转账或承兑汇票或国内信用证等方式支付合同价款。

7.甲方每次支付设备款项前，乙方需先提供本企业开具的等额的增值税专用发票，因乙方不能提供发票，甲方不支付设备款。质保金的增值税发票在支付竣工验收款时一次提供。

第十五条 履约、质量、安全保证金

1.乙方在签订本合同后5日内，按本合同合计金额5 %比例向甲方提交履约保证金（银行履约保函或银行对公转账）。如提供银行履约保函，则保函出具银行限定为工行、农行、交通、招商银行，调试完毕验收合格后银行履约保函退还，银行对公转账的履约保证金在竣工验收合格后15个工作日内无息返回。

2.审计审核确认的最终总价款10%作为质量保证金。质保期满一年后，且经甲方验收通过，无质量和服务问题10个工作日内，无息支付审计审核确认的最终总价款5%，质保期满两年后，且经招标人验收通过，无质量和服务问题10个工作日内，无息支付审计审核确认的最终总价款5%（甲方可选择银行对公转账或承兑汇票或国内信用证等方式支付质量保证金）。

3.合同签订后5日内乙方需提交合同金额1%的无条件安全保证金；竣工验收合格后，未发生安全事故的15个工作日内无息返回。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，逾期超过30天甲方有权解除合同，造成甲方经济损失的，还应向甲方赔偿；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付相当于合同总价款30%的违约货款，并由乙方承担甲方的全部损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任（包括但不限于律师费等）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格产品处理，如贻误工期的按相关条款处理。

4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付货款额 5 ‰违约金，赔偿总额不超过合同总价，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；乙方因进场设备质量不合格而贻误工期的，每贻误工期1天，每天向甲方偿付货款额 5 ‰违约金，赔偿总额不超过合同总价30%，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 1 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 10 %。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。

6.项目竣工验收合格后，乙方提供的货物在质量保证期内，出现设计、工艺或材料的缺陷和其它原因造成的质量问题，甲方有权要求乙方5天内弥补存在的缺陷、问题或退换货，乙方应在5天内弥补存在的缺陷、问题或退换货，同时每影响甲方正常运营1天，每天向甲方偿付货款额 5 ‰违约金，赔偿总额不超过合同总价30%，超过 30 天甲方有权自行采取措施补救，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；乙方拒绝弥补存在的缺陷、问题或退换货的，乙方应向甲方赔偿相当于合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方遭受经济损失的，乙方还须向甲方补足给甲方造成的经济损失。

7.其它违约行为按货款额20%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方保证所有提供的工艺、设备不涉及知识侵权，不引起其他方法律纠纷（如因知识产权引起法律纠纷，一切责任和费用由乙方承担，包括但不限于律师费等）。

第十八条合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十九条 签订本合同依据

1.招标文件；

2.投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条 本合同一式    份，招标公司   份，乙方    份、甲方   份（可根据需要另增加）。本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，本合同生效后，任何一方违反本合同规定，除承担违约金外，还应承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用。包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、保函费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费等。

第二十一条合同附件

附件一：招标文件

附件二：投标文件

附件三：乙方售后服务等集体事项的承诺书

附件四：中标通知书

附件五：安全管理协议书

附件六：廉政合同

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广州市南沙区黄阁镇南府路1号1604房（仅限办公） | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第二部分 合同一般条款

一、合同文件

1.合同文件适用法律

1.1．适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2．合同文件组成和解释顺序

2.1．合同文件的组成和解释顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）合同协议书；

（3）合同专用条款及其附件；

（4）合同一般条款；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）设计图纸、技术规范书、货物清单；

（8）技术标准和要求；

（9）其他合同文件。

2.2．合同的专用条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1．合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.2．合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5. 质量保证

5.1．乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保修期限内，乙方应对由于工艺等缺陷、产品质量及伴随服务而造成的任何不足或故障负全责。

5.2．根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保修期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方的通知后应积极配合甲方处理，并全额赔偿甲方损失。

5.3．除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保修期均自标的物通过最终验收合格之日起计算，且质量保修期为    年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1．乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1．标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2．提供标的物安装和一般维修所必须的工具；

7.1.3．在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保修期内所承担的义务；

7.1.4．对甲方技术人员、现场工人的技术指导和岗位培训。

7.1.5．乙方对随机配制的易损件、专用工具、设备使用说明书及相关技术资料应交甲方保管，若乙方需要使用可向甲方借用。

7.1．6. 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、违约责任

8.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.  甲方违约责任

9.1．在合同生效后，因甲方原因，终止或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2．甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天千分之一支付逾期付款违约金。

9.3．甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.  乙方违约责任

10.1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，逾期超过30天甲方有权解除合同，造成甲方经济损失的，还应向甲方赔偿；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付相当于合同总价款30%的违约货款，并由乙方承担甲方的全部损失。

10.2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

10.3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格产品处理，如贻误工期的按相关条款处理。

10.4．乙方逾期交货的，每天向甲方偿付货款额 5 ‰违约金，赔偿总额不超过合同总价，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；乙方因进场设备质量不合格而贻误工期的，每贻误工期1天，每天向甲方偿付货款额 5 ‰违约金，赔偿总额不超过合同总价 30 %，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 1 ‰违约金，但违约金计不得超过延期货款额 10 %。

10.5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。

10.6．项目竣工验收合格后，乙方提供的货物在质量保证期内，出现重大设计、工艺或材料的缺陷和其它原因造成的质量问题，甲方有权要求乙方5天内弥补存在的缺陷、问题或退换货，乙方应在5天内弥补存在的缺陷、问题或退换货，超过5天，每影响甲方正常运营1天，每天向甲方偿付货款额 5 ‰违约金，赔偿总额不超过合同总价30%，超过 15 天甲方有权自行采取措施补救，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；乙方拒绝弥补存在的重大缺陷、问题或退换货的，乙方应向甲方赔偿相当于合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方遭受经济损失的，乙方还须向甲方补足给甲方造成的经济损失。

10.7．其它违约行为按货款额20%收取违约金并赔偿经济损失。

10.8．乙方保证所有提供的工艺、设备不涉及知识侵权，不引起其他方法律纠纷（如因知识产权引起法律纠纷，一切责任和费用由乙方承担，包括但不限于律师费等）。

11. 不可抗力

11.1．由于不可抗力事件（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力事件发生的证明。

11.2．在不可抗力发生时，乙方应毫不迟延地以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面答复另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它义务。如因不可抗力导致合同目的不能实现，并且乙方在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出解除合同。

四、索赔

12. 索赔

12.1．甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2．在本合同规定的检验期和质量保修期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1．乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

12.2.2．根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保修期。

12.3．如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

五、合同的解除和转让

13. 合同的解除

13.1．甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

13.2．有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1．因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2．因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.3．有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14. 合同的转让

合同的部分和全部不得进行转让，如有分包需事先征得甲方认可后方可分包。

六、争议解决

15. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，由双方友好协商，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

七、附则

16. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第三部分 合同专用条款

一、合同内容

合同内容见合同协议书中的项目承包范围。

二、价格与支付

1. 乙方在本项目投标文件中所报单价为全费用单价，不得调整，该价格包括但不限于如下费用：

（1）货物的材料费、设备及其备品、备件和专用工具费用、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、税费（包括关税，货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费，工程实施需要缴纳的规费、税金等）和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

（2）完成项目工作所产生的工艺与安装的深化设计费、专利费、包装费、运输费、保险费、仓储费、装卸费、搬运费、损耗费、安装费、调试费、试运行费、检验费、技术培训费、质量保修费和配套服务费等。

2. 项目实施过程中，甲方有权减少货物清单中清单项，最终以实际验收合格的货物数量进行合同价款结算。因甲方更改工艺增加设备设施导致投标人增加费用的，双方另行签订补充协议。

3. 价款支付：详见合同协议书中第十四条、第十五条。

三、工期及相关要求

1. 制氮设备工期自本项目车间具备安装条件且招标人下发设备进场安装通知之日起至设备安装完成竣工验收合格不超过60日历天（包含设备调试验收工期）。

2. 乙方须根据本项目特点和甲方要求对所有设备外观颜色进行统一设计，并提供3种方案效果图和色卡供甲方选择，对甲方选定的方案，要求进行制作，以确保设备安装色调一致。否则，甲方有权对货物不予认可，由此引起的工期延迟均由乙方承担。

3. 乙方须根据招标文件和设计图纸提供国际（内）一流先进设备，所有设备采购前须将产品的品牌、型号、规格、技术参数、材质和生产厂家等报甲方复核确认后方可采购。主要设备生产过程中，甲方和监理单位（如有）将随时到现场了解材质的使用、外购件品牌和制作质量等情况，生产厂家须主动给予介绍配合。否则，甲方有权对货物不予认可，由此引起的工期延迟均由乙方承担。

4. 乙方负责货物的包装和运输。乙方提供的全部货物的包装应适用于长途运输、防潮、防震和经受合理装卸，确保货物安全无损运抵现场。运输方式由乙方自行决定，在运输及装卸期间产生的费用和事宜由乙方负责，货物到达甲方后由甲方负责初步检查。由于包装不善或运输过程中所引起的货物损坏和损失均由乙方负责调换并承担全部费用。运输期间的保险由乙方负责。

5. 交货地点在甲方指定地点，乙方负责送货至甲方工厂内并卸货至甲方指定地点；乙方应在交货前5日将供货的名称、数量、型号、规格、品牌、生产厂家等信息书面通知甲方，以便甲方做好初步检查准备，甲方认为不满足相关要求的，乙方应重新提供；乙方交货时应提供保证货物正常运行以及维护、保养、维修的充足备品备件（包括易损件）、配附件、安装物料、专用工具、技术资料及其他资料等，费用已包含在合同价款中。

6. 乙方卸货至甲方指定地点后由甲方进行初步检查，初步检查仅为初步判断货物数量、外观和质量，货物实际质量情况应以安装、调试之后的验收以及甲方在保质期内实际使用运行效果为准进行判断。任何隐蔽性的、通过合理检查未能发现的质量缺陷，由乙方承担赔偿责任；乙方对于货物应当承担的质量保证责任并不因货物通过初步检查而减轻或免除。经初步检查，如发生与招标文件、合同规定不一致或短缺、损坏，乙方应立即免费更换，或补足短缺，并承担到货前的所有费用，同时交货日期不变，若因此交货迟延，乙方仍需承担违约责任。

7. 初步检查合格后由乙方进行安装、调试，乙方对安装调试过程的质量和安全等负全责，赔偿安装调试导致的甲方或第三方的损失。在安装、调试以及验收、试用过程中，如果发现乙方货物有不符合技术要求的部分，乙方应负责在3天内免费更换。如果一项设备或其重要部件出现两次不符合技术要求的问题，乙方应予以更换其他同等或更优品牌的设备，并检查其他相同设备，如有三项及以上具有相同缺陷，则应更换全部设备，使用其他同等或更优品牌的设备进行替代。

8. 乙方须主动与建筑工程施工总包单位配合施工；在土建施工中，如有预留孔洞和预埋件等需要配合施工的内容，乙方项目班子中的专业工程师必须在现场指导，并完成尺寸校验和验收等工作。否则由此引起的返工责任和费用，以及工期延迟均由乙方承担；在土建施工中，如有需要乙方负责提前预留、预埋的设备、设施的，乙方必须提前进场在建筑工程施工总包单位配合下完成预留或预埋工作，否则由此引起的返工责任和费用，以及工期延迟均由乙方承担。

9. 乙方对设备安装、调试完毕后，应及时通知甲方进行验收、试用：（1）甲方进行验收、试用，有权提出意见，乙方根据甲方验收意见完善，直至设备良好运行，由甲方签署验收合格文件；（2）如甲方验收、试用不合格的，甲方有权要求乙方拆除、更换和/或重新安装。乙方应按甲方的要求自费负责拆除、更换和或重新安装，直到符合据以签订本合同的招标文件或甲方要求。

10. 乙方应按照甲方要求对甲方人员进行培训，保证甲方人员经过培训后能够正常使用所有设备并且可以处理常规设备故障。

11. 现场设备和压力容器的安装、操作、安全员等人员需具备符合相应工作的，国家相关规定的特种作业证。

四、知识产权条款

乙方保证本合同项下的货物，其任何部分、或其制造方法不侵犯任何知识产权，也不存在任何知识产权争议或其他债权债务纠纷，若第三方因甲方使用货物提起有关知识产权的诉讼或仲裁，无论该第三方是否胜诉，乙方都应承担甲方由此发生的一切费用，并赔偿甲方蒙受的一切直接和间接损失，包括但不限于营业损失、律师费、诉讼仲裁费等。

五、质量保证和保质期限内的售后服务

（一）质量保证

1. 乙方提供的货物为合格产品，并符合国家标准或行业标准，符合本合同的规定及招标文件和投标文件的要求，货物制造过程中应严格按照国际、国家或行业的生产、安全及技术标准进行质量控制；

2. 货物在出厂前须进行严格的检验，确保供给甲方合格的产品；

3. 保证货物正确使用，在正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期限内完全达到货物性能的要求；

4. 乙方保证其提供的货物不存在由于设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障。

5. 质保期：自设备安装调试并经甲方验收合格之日起算2年质保。

（二）保质期限内的售后服务

1. 乙方为甲方提供良好的操作以及维修技能的咨询。

2. 在保质期限内，乙方对所供货物及相关的附件配件应提供免费维修（非人为损坏或不当操作造成的损坏）、定期维护及相关的技术服务；由此所发生的一切费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用由乙方负责。

3. 如在保质期限内乙方所供的货物及附件配件出现问题，乙方在接到甲方的通知后，应当24小时内到达现场，对存在的问题免费维修或更换，如乙方未及时响应、上门服务、维修或者拒绝维修、更换，甲方有权另行委托他人维修、更换，所需的维修、更换费用和所造成的损一切损失，均由乙方承担，甲方可直接在质保金中予以扣除，质保金不足弥补甲方遭受的损失的，乙方仍应予以补足赔偿。

4. 如乙方所供货物经维修后未能达到本合同条款、据以签订本合同的招标文件及相关投标文件的要求，乙方应无条件更换，如经维修更换仍未能达到要求，则甲方可根据本合同和招标文件中的规定向乙方提出赔偿，乙方应当赔偿甲方因此而产生的一切损失和费用。

5. 双方特别认可：在保质期内，如因货物存在的质量损坏或故障等问题造成甲方经济损失的，甲方有权在质保金中予以扣除；甲方所受经济损失超过质保金额度的，针对超出部分，乙方应向甲方予以赔偿。

六、技术资料

乙方需向甲方提供的技术资料，包括但不限于以下内容（具体详见招标文件要求）：

1. 出厂合格证书；

2. 保修卡；

3. 质量保证书；

4. 使用说明书；

5. 各单体货物技术规格及说明；

6. 与货物使用、保养或检验等相关的其它文件。

7. 竣工图：纸质    套、电子版    套。

乙方需将上述资料以及其它甲方在使用和维护货物过程中所需的技术资料在供货时交给甲方，有关交工资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

中标通知书

安全管理协议书

发 包 人:（全称）

承 包 人:（全称）

工程项目名称：北大荒（大湾区）生态产业城项目氮气系统设备采购、安装及配套服务工程

为了确保本工程项目施工（安装）安全，保质保量、按时完成，杜绝施工（安装）过程中发生各类事故，保护人民生命和国家财产安全，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民典法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，对本工程双方的安全生产责任、权利、义务规定如下：

1． 甲方的权利、义务、责任

1.1． 权利：

1.1.1．有权审查乙方相应的施工（安装）资格证书。

1.1.2．有权要求乙方建立安全组织机构，明确安全责任，健全安全生产规章制度、安全操作规程。

1.1.3．有权同意或否决乙方的分包方案。有权对乙方的分包商资格进行审查，对经审查认为不合格的分包商，有权提出撤换指令。

1.1.4．有权对乙方施工（安装）现场的设备、设施、器材、建（构）筑物安全状况进行安全检查，对现场存在的安全隐患提出整改指令。

1.1.5．对在现场安全工作不称职的乙方项目经理、安全管理负责人，有权提出撤换指令。

1.1.6．有权对乙方施工（安装）现场的安全作业情况进行监督、检查处理。

1.1.7．乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的工程承包合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿。

1.1.8．乙方若发生事故，有权参与事故的调查，统计上报，限期整改，责令进行“四不放过”教育，并根据有关规定进行处罚。

1．1.9． 有权对乙方实行安全许可管理。

1.2． 义务：

1.2.1．甲方应当向乙方提供《建设工程安全管理条例》要求的安全资料。

1.2.2．施工（安装）现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工（安装）进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

1.2.3．乙方若发生事故，积极参与抢救，防止事态扩大。

1.2.4．其他根据项目要求应尽的义务。

1.3． 责任：

甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。

2． 乙方的权利、义务、责任

2.1． 权利：

2.1.1．乙方有权要求甲方提供安全技术资料。

2.1.2．有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

2.1.3．对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，乙方有权拒绝执行，因此产生的打击报复，有权向有关部门举报。

2.1.4．发生严重危及乙方生命安全的不可抗力紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

2.2 .义务：

2.2.1.乙方对甲方所提供的技术资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，施工（安装）完毕后，应及时退还甲方。

2.2.2.乙方有义务配合、服从甲方对施工（安装）现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。

2.3 .责任：

2.3.1.按照国家安全生产的相关法律法规，建立健全施工（安装）现场安全管理制度，配备专职安全管理人员，专职安全员配备1万平方米或造价低于5000万元，至少配备1名专职安全管理人员；1万-5万平方米或造价5000万-1亿，至少配备2名专职安全管理人员，落实安全生产责任制。

2.3.2.在编制施工方案和网络进度时，安全措施和事故预案必须同时制定。

2.3.3.在工程项目开工前必须对参加施工人员进行安全教育，完善三级安全教育，三级安全教育时间不低于24小时，并建立相应档案。

2.3.4.乙方与甲方签订合同生效进入施工现场前，必须将安全措施、施工方案、安全责任人报告甲方安全管理部门及监理单位。

2.3.5.接受甲方安全管理部门的监督管理和考核，合同签订后5日内缴纳合同额的1%作为安全保证金，工程结束经验收合格后，甲方按有关规定无息返还乙方安全保证金。若乙方施工现场发生重伤1-2人以上责任事故，甲方扣罚该项目安全保证金总额的20％（1 人）、60%（2 人）；若乙方施工现场发生死亡1 人及以上或重伤3人及以上责任事故，甲方扣罚该项目全部安全保证金。若乙方发生违反安全文明施工的行为，拒不整改的，甲方有权按照每次处罚500元的标准罚款并要求停止施工、安装、调试，费用从安全保证金中扣除

2.3.6.对本单位的施工（安装）区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对施工（安装）区域的安全生产及环境保护状况负责，并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

2.3.7.非乙方施工（安装）人员在乙方施工（安装）区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。

2.3.8.乙方对施工（安装）区域现场在施工（安装）开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任。

2.3.9.乙方不得将工程拆包给不具备相应资质等级的施工（安装）单位或个人。

2.3.10.乙方经甲方同意将工程分包后，须与分包单位签订安全专项协议，该安全专项协议中分包单位的安全责任义务的程度不得低于乙方在本协议中的安全责任义务。乙方就分包单位的施工（安装）安全负责向甲方承担连带责任。

2.3.11.乙方与相邻的单位同时施工（安装）或交叉作业，有可能相互危及对方施工（安装）时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

2.3.12.乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。

2.3.13.乙方应遵守甲方各项安全管理规定，办理作业许可，规范开展现场作业，文明施工，保障施工全过程中的作业安全。

2.3.14.乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

2.3.15.乙方应为作业人员办理意外伤害保险。

2.3.16.乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

2.3.17.施工（安装）现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

2.3.18.乙方必须服从本工程项目监理和甲方对安全施工的监督管理。

2.3.19.乙方施工现场发生事故的，应当按国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告；特种设备发生事故的，向特种设备安全监督管理部门报告，接受调查处理。同时报告监理和甲方。

2.3.20.乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。

以上内容是甲、乙双方在施工（安装）过程依据工程合同约定的安全职责，未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效。

3.此协议有效期与工程承包合同一致。

4. 本协议一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，具有同等的法律效力。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

法人代表或委托人：                  法人代表或委托人：

年    月   日                       年    月   日

合 同 附 件

一般货物类

| 1.乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第五章 投标文件格式

一、投标文件目录表

| 序号 | 文 件 名 称 | 是否提交 | 页码范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 投标函（格式1） |  |  |  |
| 2 | 投标一览表（格式2） |  |  |  |
| 3 | 分项投标表（格式3） |  |  |  |
| 二 | 资格性、符合性审查文件 |  |  |  |
| 4 | 营业执照副本或事业单位法人证书副本（复印件，加盖公章） |  |  |  |
| 5 | 组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件（已取得统一社会信用代码营业执照的不需提供） |  |  |  |
| 6 | 法定代表人/负责人证明及授权书（格式4） |  |  |  |
| 7 | 资格性、符合性条款响应一览表（格式5） |  |  |  |
| 8 | 关于资格证明文件的声明函（格式6） |  |  |  |
| 9 | 招标邀请要求的资格证明文件 |  |  |  |
| 三 | 商务、技术文件 |  |  |  |
| 10 | 近年同类项目业绩表（格式7） |  |  |  |
| 11 | 投标人为本项目配置人员说明（格式自拟） |  |  |  |
| 12 | 售后服务方案（格式自拟） |  |  |  |
| 13 | 与招标人需求差异表（格式8） |  |  |  |
| 14 | 合同条款响应一览表（格式9） |  |  |  |
| 15 | 缴交成交服务费承诺书（格式10） |  |  |  |
| 16 | 同意招标文件条款说明（格式11） |  |  |  |
| 17 | 所报货物详细的技术方案（格式自拟） |  |  |  |
| 18 | 投标人认为需提交的其他资料 |  |  |  |

二、投标信封

| 序号 | 文 件 名 称 | 是否提交 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标一览表（与投标文件中的内容保持一致）； |  |  |

（1）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；

（2）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

- 格式1                    投 标 函

广州群生招标代理有限公司：

我方确认收到你方提供的             项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方：（投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本一份，副本两份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：招标编号为               的投标；总投标为人民币：           元；

2.本投标文件的有效期为投标截止日后90天有效，如被确定为成交投标人，有效期将延至合同终止日为止；

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

4.我方同意按照你方可能提出的要求提供与投标有关的任何其它数据或信息；

5.我方理解招标小组不一定接受最低投标或任何你方可能收到的投标；

6.我方如被确定为成交投标人，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次投标中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

10.所有与本招标文件有关的函件请发往下列地址：

投标人全称（加盖公章）：                                            .

地址：                                邮政编码：                    .

联系电话：                                 .

法定代表或其授权代表（签字）：                                       .

日    期：         年        月       日

- 格式2                   投标一览表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 分项投标 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物费用 |  |
| 运输费 |  |
| 安装、调试费 |  |
| 其他费用 |  |
| 交货期 |  |
| 总投标 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《分项投标表》 |  |

注：1.投标包括了项目的全部费用。

2.本表格须附在正副本的投标文件中，并另封装一份在 “投标信封”内，封口加盖公章

投标人全称（加盖公章）：                            .

法定代表或其授权代表（签字）：                                .

日    期：        年      月      日

格式3                         分项投标表

招标项目名称：                                 招标编号：       [货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 品牌 产地 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 其他 费用 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标（人民币大写）： （人民币小写） . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须针对项目实际情况编制完整详细的项目投标。

2.表格可以自行加页；货物具体配置请投标人按招标文件要求填写完全。

投标人全称（加盖公章）：                            .

法定代表或其授权代表（签字）：                                 .

日    期：        年      月      日

## 格式4             法定代表人/负责人证明及授权书

致：广州群生招标代理有限公司

本授权证明：（法定代表人/负责人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人/负责人，现任（法定代表人/负责人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（招标项目名称）的投标（招标编号：           ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年         月      日签字生效，特此声明。

法定代表人/负责人

（居民身份证反面复印件粘贴处）

法定代表人/负责人

（居民身份证正面复印件粘贴处）

被授权人

（居民身份证正面复印件粘贴处）

被授权人

（居民身份证反面复印件粘贴处）

投标人全称（加盖公章）：                                     .

地址：                                    .

法定代表人/负责人（签字或签章）：                                        .

被授权人（投标人授权代表）（签字）：                                     .

联系电话：                        .

## 格式5           资格性、符合性条款响应一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 资格条件及"★"号条款 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

说明：

1、投标人必须对应招标文件的资格性条款逐条应答并按要求填写本表。如本表有遗漏的，请按用户需求书逐条添加并应答。

2、对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人全称（加盖公章）:                                        .

法定代表人或其授权代表(签字)：                             .

日    期：        年      月      日

评审项目索引表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

- 格式6           关于资格证明文件的声明函

广州群生招标代理有限公司：

我方愿响应你方发布的 （招标项目名称）   项目（招标编号：          ）投标邀请，参与投标，提供招标人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1.我方为本次投标所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，招标人或招标代理机构有权取消我方投标或成交资格；提供给招标人的货物及服务与投标承诺一致。

2.我方在参与本次投标时，符合投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

3.我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与招标人签订合同。

6.如有违反上述声明之情形，招标人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

投标人全称（加盖公章）:                                     .

法定代表人或其授权代表(签字)：                                .

日    期：       年      月     日

- 格式7                  近年同类项目业绩表

招标项目名称：                                           招标编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供相关证明附件。

投标人全称（加盖公章）:                                       .

法定代表人或其授权代表(签字)：                                .

日    期：         年      月       日

## 格式8               与招标人需求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“招标人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。

招标项目名称：                                              招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：                              .

法定代表人或其授权代表（签字）：                         .

日期：       年       月      日

格式9                 合同条款响应一览表

招标项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 招标文件合同要求 | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 是否响应 | 差异说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件第四章合同条款所列内容逐条对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2.除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

投标人全称（加盖公章）:                                        .

法定代表人或其授权代表(签字)：                                .

日    期：        年      月       日

- 格式10             缴交成交服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的招标项目名称：               （招标编号：            ）招标招标项目中被确定为成交投标人候选人，我方保证在收到《成交通知书》前，按照招标文件的规定向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在招标人与我方签订的招标合同款项中扣付，并在此同意和要求招标人（应广州群生招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）:                                        .

法定代表人或其授权代表(签字)：                                .

日    期：       年       月       日

- 格式11               同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司

为响应你方组织的招标项目名称：                   项目的招标【招标编号：                       】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，并且我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）:                                        .

法定代表人或其授权代表(签字)：                                .

日    期：         年       月       日

- 格式12                     技术方案

格式自拟

投标人全称（加盖公章）:                                        .

法定代表人或其授权代表(签字)：                                .

日    期：       年       月       日